**水管家中期交付报告**

撰写人：竹博翔

1. **任务期望目标**
   1. 实现水管家APP方面设计的基本功能，通知信息显示，排队人数显示，通知提醒显示，消息的删除，以及彼此功能间的跳转和衔接。
   2. 完成设计的界面显示
2. **任务完成情况**
   1. 通知信息，排队人数显示，通知提醒等功能基本实现
   2. 界面进本完整，整体风格相同
3. **任务存在缺陷**
   1. 功能简陋，仅供演示
   2. 存在些许BUG，功能间衔接不流畅，使用稍有不便
   3. 界面与设计存在明显差异，部分设计细节存在争议
4. **任务中遇到问题**
   1. 交付时间与预期相差一周左右
   2. 任务实现过程中遇到因实习笔试、面试和课程冲突等时间冲突问题
   3. 设计中的界面效果对开发人员存在一定挑战，导致实现时间较长
   4. 开发人员能力欠缺，遇到许多预期之外的BUG，导致完成时间较长
   5. 参与人员分配存在不合理性
5. **对整体任务的影响**
   1. 由于时间上的拖延导致计划中的迭代周期被打乱
   2. 由于任务实现时间较长，导致后续任务等待时间较长
   3. 由于迭代周期被打乱导致整体任务期望需要变更
   4. 由于迭代周期被打乱导致计划的部分内容不再适用
6. **对影响所做出的决策**
   1. 撰写中期交付报告并对任务执行情况做记录和反思
   2. 对接下来得行动开会讨论
   3. 对整体计划做相应调整，启用部分预备方案
   4. 对整体迭代周期做相应调整
   5. 对迭代周期内容做相应调整
   6. 对整体任务目标做相应预估和改变
   7. 对接下来的任务做相应安排和人员分配